# 13. Risk & Impact (ความเสี่ยงและผลกระทบ)

การนำระบบ SAMS Module QA มาใช้งานแทนที่ระบบเอกสารแบบเดิม ย่อมมีความเสี่ยงในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition) และการดำเนินงาน (Operation) เอกสารส่วนนี้ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการป้องกัน

## ตารางการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

| ความเสี่ยง (Risk) | โอกาสเกิด (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | สาเหตุและผลกระทบ | แนวทางป้องกัน / การแก้ไข (Mitigation / Fallback) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Data Migration Error (ข้อมูลตั้งต้นผิดพลาดจากการโอนย้าย) | Medium | High | สาเหตุ: การ Import ไฟล์ Excel เดิม (เช่น Training Record) เข้าสู่ระบบอาจมี Cell ที่จัด Format ผิด หรือข้อมูลตกหล่นBRผลกระทบ: ทำให้วันหมดอายุผิดเพี้ยนไป ส่งผลต่อการแจ้งเตือนสิทธิ์ | - สร้างระบบ Validation-Based Upload เพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องของ Format วันที่ก่อนบันทึกBR- จัดให้มีช่วง Parallel Run ให้ QA เทียบข้อมูลระบบใหม่กับไฟล์ Excel เดิมก่อนขึ้น Production จริง |
| 2. Server Downtime / Network Failure (ระบบไม่สามารถเข้าถึงได้) | Low | High | สาเหตุ: Server มีปัญหาขัดข้อง หรือเครือข่ายภายในองค์กรล่มBRผลกระทบ: ไม่สามารถตรวจสอบ Authorization Matrix ของช่างซ่อมบำรุงได้ อาจทำให้ไม่สามารถออก CRS (Certificate of Release to Service) ได้ทัน ส่งผลกระทบต่อตารางการบิน (Flight Schedule) | - Fallback Procedure: กำหนดให้มีการทำ Data Export แบบอัตโนมัติ (เช่น ระบบส่ง PDF สรุปสถานะล่าสุดประจำสัปดาห์เข้า Email) เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงฉุกเฉิน (Offline mode)BR- มีระบบ Backup Server (High Availability) |
| 3. User Adoption Resistance (ผู้ใช้งานต่อต้านหรือไม่ถนัดระบบใหม่) | Medium | Medium | สาเหตุ: QA Staff คุ้นเคยกับการพิมพ์ใน Excel และมองว่าระบบ Web-based มีขั้นตอนการคลิกเยอะกว่าBRผลกระทบ: เกิดความล่าช้าในการบันทึกข้อมูล หรือมีการละเลยไม่ยอมอัปเดตข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน | - ออกแบบ UI ให้คล้ายกับ Spreadsheet (Table-based layout) เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยBR- เน้นย้ำประโยชน์เรื่อง Automated Alerts เพื่อให้ User เห็นว่าช่วยลดภาระงานในระยะยาวBR- จัดอบรม (Training) ก่อนใช้งานจริง |
| 4. Timezone Confusion (ความสับสนเรื่องเขตเวลาในการบันทึก) | Low | Medium | สาเหตุ: หาก Database บันทึกเวลาผิด Timezone หรือ UI ไม่แปลงกลับเป็น Local TimeBRผลกระทบ: วันหมดอายุคลาดเคลื่อนไป 1 วัน (เช่น ข้ามเที่ยงคืน) | - บังคับใช้มาตรฐาน UTC Timestamp ทั้งฝั่ง Backend API และ DatabaseBR- เพิ่ม Unit Tests ใน Utility Function ของการแปลงวันที่ (เช่น flightDatetime.ts) เพื่อรับประกันความถูกต้องของการแปลง Local Time |
| 5. Unauthorized Access (การเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต) | Low | High | สาเหตุ: บัญชีผู้ใช้งานถูกขโมย หรือตั้งค่า Role สิทธิ์การเข้าถึงผิดพลาดBRผลกระทบ: ข้อมูลประวัติการฝึกอบรมหรือการอนุมัติสิทธิ์ (Authorization) ถูกแก้ไขโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ ส่งผลร้ายแรงต่อข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (Compliance Breach) | - ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยผ่าน JWT/Cookies (httpOnly)BR- บังคับใช้ Role-Based Access Control (RBAC) ให้มีเพียง QA Manager / Authorized Role เท่านั้น ที่สามารถ Edit Matrix ได้BR- บันทึกประวัติการแก้ไขทุกครั้ง (Audit Logging) |

## สรุป (Conclusion)

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงสุดคือ Server Downtime ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจปล่อยอากาศยาน (CRS) โดยตรง ดังนั้น Manual Fallback Procedure (การมีเอกสาร Export สำรอง) จึงเป็นมาตรการบังคับที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับระบบนี้เสมอ