SAM Airline Maintenance System

User Acceptance Testing (UAT) Test Plan

Version 1.0 — March 2026

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Project Name | SAM Airline Maintenance |
| Document Type | UAT Test Plan |
| Version | 1.0 |
| Date | 2026-03-06 |
| Prepared by | Triple-T Innovation |
| Technology | Next.js, TypeScript, Redux, React Query, Zod, next-intl |

# 1. วัตถุประสงค์ (Objective)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขต ขั้นตอน และรายละเอียดการทดสอบ User Acceptance Testing (UAT) สำหรับระบบ SAM Airline Maintenance ซึ่งครอบคลุมทุกโมดูลหลักของระบบ เพื่อยืนยันว่าระบบทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง

- ตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงตาม Business Requirements

- ตรวจสอบว่า User Interface ใช้งานง่ายและแสดงผลถูกต้อง

- ตรวจสอบ Data Integrity — ข้อมูลที่บันทึก/แก้ไข/ลบ มีความถูกต้องครบถ้วน

- ตรวจสอบ Error Handling — ระบบจัดการข้อผิดพลาดได้อย่างเหมาะสม

- ระบุ Bug/Defect ที่พบก่อนนำระบบขึ้น Production

# 2. ขอบเขตการทดสอบ (Scope)

การทดสอบครอบคลุมโมดูลหลักทั้งหมดของระบบ SAM Airline Maintenance ดังต่อไปนี้:

| # | Module | Path | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Authentication | /auth/login | Login / Logout / Session Management |
| 2 | Flight List | /flight | Flight Timeline & Flight List Management |
| 3 | THF Form (5 Steps) | /flight/thf/create | Flight → Services → Equipment → Parts & Tools → Attach File |
| 4 | Contract | /contract | CRUD Contract Management |
| 5 | Invoice | /invoice | Pre-Invoice & Draft Invoice |
| 6 | Report | /report | Equipment, Parts & Tools, THF Document Reports |
| 7 | HR | /hr/* | HR Dashboard & Staff Management |
| 8 | Training | /training/dashboard | Training Dashboard |
| 9 | Master Data | /master-data/* | Customer Airline, Staff, Station, User Login, Role, Permission |
| 10 | General | ทุกหน้า | Navigation, i18n, Theme, Responsive, Error Handling |

# 3. สภาพแวดล้อมการทดสอบ (Test Environment)

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Browser | Google Chrome (latest), Microsoft Edge (latest) |
| Resolution | 1920×1080 (Desktop), 1366×768 (Laptop) |
| OS | Windows 10 / 11 |
| Network | LAN / Wi-Fi ที่เชื่อมต่อ API Server |
| UAT URL | [กรอก UAT Server URL] |
| Test Account | [จัดเตรียมโดย Admin] |
| API Server | [กรอก API Server URL] |

# 4. บทบาทผู้ทดสอบ (Tester Roles)

| Role | Name | Responsibility |
| --- | --- | --- |
| UAT Lead |  | ควบคุมการทดสอบ, รวบรวมผลลัพธ์, ประสานงานทีม |
| Business User |  | ทดสอบตาม Test Case, บันทึกผลลัพธ์, รายงาน Bug |
| Developer |  | แก้ไข Bug ที่พบจากการทดสอบ |
| Project Manager |  | อนุมัติผลการทดสอบ, ลงนาม Sign-Off |

# 5. เกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass/Fail Criteria)

### 5.1 สถานะผลการทดสอบ

| Status | Symbol | Description |
| --- | --- | --- |
| Pass | ✅ | ระบบทำงานตรงตาม Expected Result ทุกข้อ |
| Pass with Condition | ⚠️ | มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่กระทบการใช้งานหลัก |
| Fail | ❌ | ระบบไม่ทำงานตาม Expected Result หรือเกิด Error ร้ายแรง |
| Blocked | 🚫 | ไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจาก Dependency |
| N/A | — | ไม่เกี่ยวข้องกับ Scope ปัจจุบัน |

### 5.2 เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)

- Critical / Blocker Bugs = 0 รายการ

- Major Bugs = แก้ไขได้ภายใน 3 วันทำการ

- ทุก Module ผ่านการทดสอบ ≥ 95% ของ Test Cases

- ผู้ใช้ลงนามยอมรับผลการทดสอบ (Sign-Off)

# 6. UAT Test Cases (95 Cases)

## 6.1 Authentication

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTH-001 | Login ด้วย Username/Password ถูกต้อง | 1. เปิดหน้า Login 2. กรอก Username + Password ที่ถูกต้อง 3. กด Sign In | เข้าสู่ระบบสำเร็จ, redirect ไปหน้าหลัก | High |  |  |
| 2 | AUTH-002 | Login ด้วย Username/Password ผิด | 1. กรอก Username หรือ Password ผิด 2. กด Sign In | แสดง Error Message แจ้งเตือน | High |  |  |
| 3 | AUTH-003 | Login โดยไม่กรอกข้อมูล | 1. ปล่อยช่อง Username/Password ว่าง 2. กด Sign In | แสดง Validation Error "required" | Medium |  |  |
| 4 | AUTH-004 | Logout | 1. Login สำเร็จ 2. กด Logout Button | ออกจากระบบ, redirect ไปหน้า Login | High |  |  |
| 5 | AUTH-005 | Session Persistence | 1. Login สำเร็จ 2. กด F5 Refresh | ยังคงอยู่ในระบบ ไม่ต้อง Login ใหม่ | High |  |  |
| 6 | AUTH-006 | Protected Route Access | 1. ไม่ Login 2. เข้า URL protected โดยตรง | Redirect ไปหน้า Login | High |  |  |

## 6.2 Flight List

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | FLT-001 | แสดงรายการ Flight | 1. Login 2. คลิกเมนู Flight List | แสดงตาราง Flight ตาม Default Filter (วันปัจจุบัน) | High |  |  |
| 8 | FLT-002 | Filter ตาม Flight No | 1. กรอก Flight No 2. กด Search | แสดงเฉพาะ Flight ที่ตรงกัน | Medium |  |  |
| 9 | FLT-003 | Filter ตาม Station | 1. เลือก Station 2. กด Search | แสดงเฉพาะ Flight ตาม Station | Medium |  |  |
| 10 | FLT-004 | Filter ตาม Airline | 1. เลือก Airline 2. กด Search | แสดงเฉพาะ Flight ตาม Airline | Medium |  |  |
| 11 | FLT-005 | Filter ตาม Date Range | 1. เลือก Start/End Date 2. กด Search | แสดง Flight ในช่วงวันที่ที่เลือก | High |  |  |
| 12 | FLT-006 | Pagination | 1. มีรายการ > 1 หน้า 2. กดเปลี่ยนหน้า | เปลี่ยนหน้าถูกต้อง | Medium |  |  |
| 13 | FLT-007 | Flight Timeline View | 1. เข้าหน้า Flight Timeline | แสดง Timeline ตาม Schedule พร้อมสีแยก Status | High |  |  |
| 14 | FLT-008 | Import Flight (Excel) | 1. กด Import 2. เลือกไฟล์ Excel 3. Preview + Confirm | นำเข้า Flight จาก Excel สำเร็จ | High |  |  |
| 15 | FLT-009 | เปิด THF Form จาก Flight | 1. คลิก Flight ในรายการ | เปิดฟอร์ม THF พร้อมข้อมูล Flight | High |  |  |
| 16 | FLT-010 | แก้ไข Maintenance Status | 1. คลิกคอลัมน์ Check 2. เลือก Status ใหม่ 3. บันทึก | อัปเดต Status สำเร็จ | Medium |  |  |

## 6.3 THF Step 1: Flight

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | THF1-001 | แสดงฟอร์ม Flight Step | 1. เปิดหน้า Create THF | แสดงฟอร์ม Flight พร้อม Dropdown ครบ | High |  |  |
| 18 | THF1-002 | กรอกข้อมูล Flight ครบ | 1. เลือก Customer, Station, A/C Type 2. กรอก Flight No, Date, Time 3. กรอก THF Number | ฟอร์ม Validate ผ่าน | High |  |  |
| 19 | THF1-003 | Validation: Missing Required | 1. ไม่กรอก Required fields 2. กด Next Step | แสดง Error ทุก Required Field | High |  |  |
| 20 | THF1-004 | กด Next Step สำเร็จ | 1. กรอกข้อมูลครบ 2. กด Next Step | บันทึก + ไปยัง Step 2 | High |  |  |
| 21 | THF1-005 | Auto-fill จาก Flight เดิม | 1. เปิด THF จาก Flight ที่มีข้อมูล | แสดงข้อมูลเดิมครบทุก Field | High |  |  |

## 6.4 THF Step 2: Services

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | THF2-001 | แสดงฟอร์ม Services | 1. ผ่าน Step 1 มายัง Step 2 | แสดง Fluid, Engine Oil, Personnel, Towing | High |  |  |
| 23 | THF2-002 | กรอก Fluid Section | 1. กรอก Lavatory, Potable Water, Cargo | บันทึกข้อมูล Fluid ถูกต้อง | High |  |  |
| 24 | THF2-003 | กรอก Engine Oil | 1. เลือก Engine (Left/Right) 2. กรอกค่า Oil | บันทึกค่า Oil ตาม Engine ที่เลือก | High |  |  |
| 25 | THF2-004 | เพิ่ม Aircraft Towing | 1. เปิด Towing 2. กรอก Bay, On/Off Time | บันทึก Towing Entry ถูกต้อง | Medium |  |  |
| 26 | THF2-005 | Validation: Towing Time | 1. กรอก Off Time ก่อน On Time | แสดง Error: Off Time ต้องหลัง On Time | Medium |  |  |
| 27 | THF2-006 | กด Next Step สำเร็จ | 1. กรอกข้อมูลครบ 2. กด Next Step | บันทึก + ไปยัง Step 3 | High |  |  |

## 6.5 THF Step 3: Equipment

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | THF3-001 | แสดงรายการ Equipment | 1. ผ่าน Step 2 มายัง Step 3 | แสดงตาราง Equipment | High |  |  |
| 29 | THF3-002 | เพิ่ม Equipment | 1. กด Add 2. เลือก Equipment 3. กรอกจำนวน | เพิ่มลงตารางสำเร็จ | High |  |  |
| 30 | THF3-003 | แก้ไข Equipment | 1. แก้ไขจำนวน Equipment | อัปเดตข้อมูลสำเร็จ | Medium |  |  |
| 31 | THF3-004 | ลบ Equipment | 1. กด Delete 2. Confirm | ลบรายการสำเร็จ | Medium |  |  |
| 32 | THF3-005 | กด Next Step สำเร็จ | 1. กด Next Step | บันทึก + ไปยัง Step 4 | High |  |  |

## 6.6 THF Step 4: Parts & Tools

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | THF4-001 | แสดงรายการ Parts & Tools | 1. ผ่าน Step 3 มายัง Step 4 | แสดงตาราง Parts & Tools | High |  |  |
| 34 | THF4-002 | เพิ่ม Part/Tool | 1. กด Add 2. เลือก Part/Tool 3. กรอกจำนวน | เพิ่มลงตารางสำเร็จ | High |  |  |
| 35 | THF4-003 | แก้ไข Part/Tool | 1. แก้ไขข้อมูล Part/Tool | อัปเดตสำเร็จ | Medium |  |  |
| 36 | THF4-004 | ลบ Part/Tool | 1. กด Delete 2. Confirm | ลบรายการสำเร็จ | Medium |  |  |
| 37 | THF4-005 | กด Next Step สำเร็จ | 1. กด Next Step | บันทึก + ไปยัง Step 5 | High |  |  |

## 6.7 THF Step 5: Attach File

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | THF5-001 | แสดงหน้า Attach File | 1. ผ่าน Step 4 มายัง Step 5 | แสดง Upload, ปุ่ม Draft/Submit | High |  |  |
| 39 | THF5-002 | Upload ไฟล์แนบ | 1. กด Upload 2. เลือกไฟล์ | Upload สำเร็จ, แสดง Preview | High |  |  |
| 40 | THF5-003 | กด Submit THF | 1. กดปุ่ม Submit | บันทึก THF สำเร็จ, Success Message | High |  |  |
| 41 | THF5-004 | กด Draft THF | 1. กดปุ่ม Draft | บันทึกเป็น Draft สำเร็จ | High |  |  |
| 42 | THF5-005 | ส่งไฟล์ไป SharePoint | 1. Submit THF ที่มีไฟล์แนบ | ไฟล์ส่งไป SharePoint สำเร็จ | Medium |  |  |

## 6.8 Contract

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | CTR-001 | แสดงรายการ Contract | 1. เข้าเมนู Contract | แสดงตาราง Contract พร้อมคอลัมน์ครบ | High |  |  |
| 44 | CTR-002 | Filter ตาม Contract No | 1. กรอก Contract No 2. กด Search | แสดงเฉพาะ Contract ที่ตรงกัน | Medium |  |  |
| 45 | CTR-003 | Filter ตาม Airline | 1. เลือก Airline 2. กด Search | กรองตาม Airline ที่เลือก | Medium |  |  |
| 46 | CTR-004 | Filter ตาม Date Range | 1. เลือกช่วงวันที่ 2. กด Search | แสดง Contract ในช่วงวันที่ | Medium |  |  |
| 47 | CTR-005 | Tab Filter (Status) | 1. คลิก Tab All/Active/On-Hold/Terminated | แสดง Contract ตาม Status + Count ถูกต้อง | Medium |  |  |
| 48 | CTR-006 | สร้าง Contract ใหม่ | 1. กด New Contract 2. กรอกข้อมูล 3. บันทึก | สร้าง Contract สำเร็จ | High |  |  |
| 49 | CTR-007 | ดูรายละเอียด Contract | 1. กดปุ่ม View | แสดงรายละเอียดครบ (Read Only) | Medium |  |  |
| 50 | CTR-008 | แก้ไข Contract | 1. กด Edit 2. แก้ไข 3. บันทึก | อัปเดต Contract สำเร็จ | High |  |  |
| 51 | CTR-009 | ลบ Contract | 1. กด Delete 2. ยืนยัน Credentials 3. Confirm | ลบ Contract สำเร็จ | High |  |  |
| 52 | CTR-010 | Upload Contract File | 1. ในหน้าสร้าง/แก้ไข 2. Upload ไฟล์ | Upload สำเร็จ | Medium |  |  |
| 53 | CTR-011 | Pagination | 1. มี > 10 รายการ 2. เปลี่ยนหน้า | เปลี่ยนหน้าถูกต้อง | Low |  |  |

## 6.9 Invoice

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | INV-001 | แสดงหน้า Invoice (Empty) | 1. เข้าเมนู Invoice | แสดง Empty State "Select Date Range" | Medium |  |  |
| 55 | INV-002 | Search Invoice | 1. เลือก Airline, Date Range 2. กด Search | แสดง Pre-Invoice และ Draft Invoice | High |  |  |
| 56 | INV-003 | Tab: Pre-Invoice | 1. คลิก Tab Pre-Invoice | แสดงตาราง Pre-Invoice | High |  |  |
| 57 | INV-004 | Tab: Draft Invoice | 1. คลิก Tab Draft Invoice | แสดงตาราง Draft Invoice | High |  |  |
| 58 | INV-005 | Export Pre-Invoice (Excel) | 1. อยู่ Tab Pre-Invoice 2. กด Export | ดาวน์โหลด Excel สำเร็จ | High |  |  |
| 59 | INV-006 | Print Draft Invoice | 1. อยู่ Tab Draft Invoice 2. กด Print | แสดง Print Preview Modal | Medium |  |  |
| 60 | INV-007 | Filter ตาม Location | 1. เลือก Location 2. กด Search | กรองผลตาม Location | Medium |  |  |
| 61 | INV-008 | Filter ตาม Aircraft Type | 1. เลือก Aircraft Type 2. กด Search | กรองผลตาม Aircraft Type | Medium |  |  |
| 62 | INV-009 | Pagination | 1. มี > 50 รายการ 2. เปลี่ยนหน้า | Pagination ถูกต้อง | Low |  |  |

## 6.10 Report

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | RPT-001 | แสดงหน้า Report | 1. เข้าเมนู Report | แสดง Filter Card + Report Generator 5 ปุ่ม | High |  |  |
| 64 | RPT-002 | เลือก Date Range | 1. เลือก Start/End Date | บันทึกค่า Date Range | Medium |  |  |
| 65 | RPT-003 | Validation: Date Range ผิด | 1. เลือก End Date ก่อน Start Date | แสดง Error, ปุ่ม Download ถูก Disable | Medium |  |  |
| 66 | RPT-004 | Download Equipment Report | 1. เลือก Date Range 2. กดปุ่ม Equipment | ดาวน์โหลด Excel สำเร็จ | High |  |  |
| 67 | RPT-005 | Download Parts & Tools Report | 1. เลือก Date Range 2. กดปุ่ม Parts & Tools | ดาวน์โหลด Excel สำเร็จ | High |  |  |
| 68 | RPT-006 | Download THF Document | 1. เลือก Date Range 2. กดปุ่ม THF Document | ดาวน์โหลดรายงาน THF สำเร็จ | High |  |  |
| 69 | RPT-007 | Download THF Document V.2 | 1. เลือก Date Range 2. กดปุ่ม THF V.2 | ดาวน์โหลดรายงาน THF V.2 สำเร็จ | Medium |  |  |
| 70 | RPT-008 | Download THF File (ZIP) | 1. เลือก Date Range 2. กดปุ่ม THF File | ดาวน์โหลด ZIP สำเร็จ | Medium |  |  |
| 71 | RPT-009 | Filter ตาม Airline | 1. เลือก Airline 2. Download Report | รายงานแสดงเฉพาะ Airline ที่เลือก | Medium |  |  |

## 6.11 HR

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | HR-001 | แสดง HR Dashboard | 1. เข้า HR > Dashboard | แสดง Dashboard สรุปข้อมูล HR | High |  |  |
| 73 | HR-002 | แสดงรายการ Staff | 1. เข้า HR > Staff List | แสดงตารางพนักงาน | High |  |  |
| 74 | HR-003 | เพิ่มพนักงานใหม่ | 1. กด Add 2. กรอกข้อมูล 3. บันทึก | สร้างพนักงานสำเร็จ | High |  |  |
| 75 | HR-004 | แก้ไขข้อมูลพนักงาน | 1. เลือกพนักงาน 2. แก้ไข 3. บันทึก | อัปเดตสำเร็จ | Medium |  |  |
| 76 | HR-005 | ดูรายละเอียดพนักงาน | 1. คลิกชื่อหรือ View | แสดงรายละเอียดครบ | Medium |  |  |

## 6.12 Training

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | TRN-001 | แสดง Training Dashboard | 1. เข้าเมนู Training | แสดง Training Dashboard | Medium |  |  |

## 6.13 Master Data

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | MD-001 | Customer Airline — แสดง | 1. เข้า Master Data > Customer Airline | แสดงตาราง Airline | High |  |  |
| 79 | MD-002 | Customer Airline — CRUD | 1. เพิ่ม/แก้ไข/ลบ Airline | CRUD สำเร็จ | High |  |  |
| 80 | MD-003 | Staff — แสดงรายการ | 1. เข้า Master Data > Staff | แสดงตาราง Staff | High |  |  |
| 81 | MD-004 | Staff — CRUD | 1. เพิ่ม/แก้ไข/ลบ Staff | CRUD สำเร็จ | High |  |  |
| 82 | MD-005 | Station — แสดงรายการ | 1. เข้า Master Data > Station | แสดงตาราง Station | High |  |  |
| 83 | MD-006 | Station — CRUD | 1. เพิ่ม/แก้ไข/ลบ Station | CRUD สำเร็จ | High |  |  |
| 84 | MD-007 | User Login — แสดง | 1. เข้า Master Data > User Login | แสดงตาราง User Login | High |  |  |
| 85 | MD-008 | User Login — CRUD | 1. เพิ่ม/แก้ไข/ลบ User | CRUD สำเร็จ | High |  |  |
| 86 | MD-009 | Role — แสดงรายการ | 1. เข้า Master Data > Role | แสดงตาราง Role | Medium |  |  |
| 87 | MD-010 | Role — CRUD | 1. เพิ่ม/แก้ไข/ลบ Role | CRUD สำเร็จ | Medium |  |  |
| 88 | MD-011 | Set Permission | 1. เข้า Set Permission 2. เลือก Role 3. ตั้งค่า Permission 4. บันทึก | บันทึก Permission สำเร็จ | High |  |  |

## 6.14 General

| No. | TC ID | Test Case | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | GEN-001 | Sidebar Navigation | 1. คลิกเมนูต่างๆ ใน Sidebar | Navigate ถูกต้อง, Active State ถูกต้อง | High |  |  |
| 90 | GEN-002 | Breadcrumb | 1. ตรวจสอบ Breadcrumb ทุกหน้า | Breadcrumb แสดง Path ถูกต้อง | Low |  |  |
| 91 | GEN-003 | Loading State | 1. โหลดข้อมูลทุกหน้า | แสดง Loading/Skeleton ขณะโหลด | Medium |  |  |
| 92 | GEN-004 | Error Handling | 1. ตัด API 2. โหลดข้อมูล | แสดง Error Message + ปุ่ม Try Again | Medium |  |  |
| 93 | GEN-005 | Responsive Design | 1. ทดสอบ 1920x1080 2. ทดสอบ 1366x768 | Layout แสดงผลปกติ ไม่ Overflow | Medium |  |  |
| 94 | GEN-006 | Localization (i18n) | 1. เปลี่ยนภาษา EN/AR | ข้อความเปลี่ยนตามภาษา | Low |  |  |
| 95 | GEN-007 | Dark / Light Theme | 1. เปลี่ยน Theme | UI แสดงถูกต้องตาม Theme | Low |  |  |

# 7. Bug Report Template

เมื่อพบ Bug ให้บันทึกข้อมูลตามรูปแบบด้านล่าง:

| Field | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Bug ID | BUG-XXX (กำหนดเลขลำดับ) |
| Module | ระบุโมดูลที่พบ Bug |
| Related TC ID | ระบุ Test Case ID ที่เกี่ยวข้อง |
| Severity | Critical / Major / Minor / Cosmetic |
| Summary | อธิบายปัญหาสั้นๆ |
| Steps to Reproduce | ขั้นตอนในการทำให้เกิด Bug ซ้ำ |
| Expected Result | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| Actual Result | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง |
| Screenshot / Video | แนบภาพหน้าจอหรือวิดีโอ |
| Assigned To | มอบหมายให้ Developer |
| Status | Open / In Progress / Fixed / Re-Test / Closed |

### 7.1 Severity Levels

| Level | Description | Example |
| --- | --- | --- |
| Critical | ระบบใช้งานไม่ได้ / ข้อมูลสูญหาย | Login ไม่ได้, ข้อมูล Flight หาย |
| Major | ฟังก์ชันหลักใช้งานไม่ได้ แต่มีวิธีแก้ชั่วคราว | Export ไม่ทำงาน, Filter ผิดพลาด |
| Minor | ปัญหาเล็กน้อย ไม่กระทบการใช้งานหลัก | ข้อความแสดงผิด, Layout เล็กน้อย |
| Cosmetic | ปัญหาด้าน UI ที่ไม่กระทบ Function | สีผิด, Font ไม่ตรง, Spacing |

# 8. UAT Sign-Off Form

เมื่อการทดสอบ UAT เสร็จสิ้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องลงนามรับรองผลการทดสอบ:

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Module ที่ทดสอบ |  |
| Tester Name |  |
| Test Date |  |
| Total Test Cases |  |
| Passed |  |
| Failed |  |
| Blocked |  |
| Pass Rate (%) |  |
| Overall Result | Pass / Pass with Condition / Fail |
| Remark |  |

### 8.1 ลงนามรับรอง (Approval)

| Role | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager |  |  |  |
| UAT Lead |  |  |  |
| Business Owner |  |  |  |
| Developer Lead |  |  |  |

# 9. UAT Timeline (10 Days)

| Phase | Duration | Description | Responsible |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparation | Day 1 | เตรียม Environment, Account, Test Data | UAT Lead, Dev |
| Execution R1 | Day 2-4 | ทดสอบ Module: Auth, Flight, THF, Contract, Invoice | Business User |
| Execution R2 | Day 5-6 | ทดสอบ Module: Report, HR, Training, Master Data, General | Business User |
| Bug Fix | Day 7-8 | Developer แก้ไข Bug ที่พบ | Developer |
| Re-Test | Day 9 | ทดสอบซ้ำ Bug ที่แก้ไขแล้ว | Business User |
| Sign-Off | Day 10 | สรุปผล + ลงนามรับรอง | PM, UAT Lead |

# 10. Summary Table

ตารางสรุปภาพรวมผลการทดสอบ UAT ทุกโมดูล:

| Module | Total TC | Pass | Fail | Not Tested | Pass Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Authentication | 6 |  |  | 6 | 0% |
| Flight List | 10 |  |  | 10 | 0% |
| THF Step 1: Flight | 5 |  |  | 5 | 0% |
| THF Step 2: Services | 6 |  |  | 6 | 0% |
| THF Step 3: Equipment | 5 |  |  | 5 | 0% |
| THF Step 4: Parts & Tools | 5 |  |  | 5 | 0% |
| THF Step 5: Attach File | 5 |  |  | 5 | 0% |
| Contract | 11 |  |  | 11 | 0% |
| Invoice | 9 |  |  | 9 | 0% |
| Report | 9 |  |  | 9 | 0% |
| HR | 5 |  |  | 5 | 0% |
| Training | 1 |  |  | 1 | 0% |
| Master Data | 11 |  |  | 11 | 0% |
| General | 7 |  |  | 7 | 0% |
| TOTAL | 95 |  |  | 95 | 0% |